КАК ПОДГОТОВИТЬ И ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

(Выбор Генерального подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции Испытательного корпуса)

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящая инструкция определяет порядок заполнения и подачи документов для участия в тендере.

  - Все документы должны быть подготовлены на русском языке, подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью организации.

  - Заявка подается в электронном виде в формате PDF на официальную электронную почту ПАО НПО «Наука» info@npo-nauka.ru в адрес Первого заместителя Генерального директора.

  - Срок подачи: до 8 мая 2026 г. (включительно).

  - Заявки, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.

- АДРЕСАТ И ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Получатель | Первый заместитель Генерального директора ПАО НПО «Наука» Трефилов Максим Анатольевич |
| E-mail для направления | info@npo-nauka.ru |
| Тема письма | «Тендер. Испытательный корпус. [Наименование организации]» |
| Формат вложения | PDF-файлы, содержащие все документы заявки (с описью) |

- СОСТАВ ЗАЯВКИ

| № | Форма | Наименование документа | Обязательность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Форма №1 | Заявка на участие в тендере | ✅ Обязательно |
| 2 | Форма №2 | Анкета участника | ✅ Обязательно |
| 3 | Форма №3 | Справка о кадровых ресурсах | ✅ Обязательно |
| 4 | Форма №4 | Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров | ✅ Обязательно |
| 5 | Форма №5 | Технико-коммерческое предложение | ✅ Обязательно |
| 6 | - | Копия выписки из ЕГРЮЛ (не старше 1 месяца) | ✅ Обязательно |
| 7 | - | Карточка предприятия | ✅ Обязательно |
| 8 | - | Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (приказ/протокол/доверенность) | ✅ Обязательно |
| 9 | - | Копия штатного расписания (к Форме №3) | ✅ Обязательно |
| 10 | - | Копии отзывов и рекомендательных писем (к Форме №4) | ✅ Обязательно |
| 11 | - | Фотоматериалы выполненных объектов (к Форме №4) | ✅ Обязательно |
| 12 | - | Иные документы, подтверждающие квалификацию | ⬜ По желанию |

- ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ

Форма №1. Заявка на участие в тендере

- Заполняется на официальном бланке организации.

- В разделе 1 указываются точные реквизиты (как в ЕГРЮЛ).

- В разделе 2 отметка обо всех пунктах подтверждения обязательна.

- В разделе 3 перечень приложений должен точно соответствовать фактически приложенным документам.

- В разделе 4 обязательно указать контактное лицо для оперативной связи.

Форма №2. Анкета участника

- Заполняется по всем пунктам. При отсутствии данных — указать «нет».

- В п.2 указываются: дата регистрации, кем выдано.

- В п.7 банковские реквизиты указываются полностью (банк, БИК, р/с, к/с).

- В п.10 указать все коды ОКВЭД, основным выделить.

- В п.11 обязательно указать номер и дату выдачи СРО.

- В п.15 указать все судебные разбирательства за последние 3 года (если нет — «не участвовали»).

Форма №3. Справка о кадровых ресурсах

- Заполняется строго на основании штатного расписания.

- В таблице указываются все ключевые специалисты, которые будут задействованы в проекте.

- В разделе «Штатная численность» указываются фактические цифры.

- Обязательное приложение: копия штатного расписания.

Форма №4. Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

- Указываются только строительные договоры (проектные не указывать).

- Рекомендуется указать не менее трех аналогичных договоров.

- В графе «Тип объекта» обязательно указать: промышленный / жилой / офисный / иное.

- В графе «Наличие отзыва» отметить «да» и приложить отзывы.

- Обязательное приложение: фотоматериалы выполненных объектов (не менее 3–5 фото на объект).

- Допускается приложение дополнительных материалов по выпаленным объектам в удобных форматах, отправка на почту контактного лица.

Форма №5. Технико-коммерческое предложение

Для подготовки технико-коммерческого предложения Участник обязан использовать проектную документацию (ПД) и материалы инженерных изысканий, размещенные на официальном сайте Заказчика.

Проектная документация разработана и имеет положительное заключение государственной экспертизы №77-2-1-3-012345-2026 от 15.02.2026 г.

В состав документации, прилагаемой к тендеру, входят следующие файлы:

Материалы инженерных изысканий:

| № | Имя файла | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 005-2025 ИГДИ ИК.pdf | Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям |
| 2 | 005-2025 ИГИ ИК.pdf | Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий |
| 3 | 005-2025 ИЭИ ИК.pdf | Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий |
| 4 | 006-2025 ТО ИК.pdf | Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций |

Проектная документация

| № | Имя файла | Наименование раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. 021-2025 ПЗ | Раздел 1. Пояснительная записка |
| 2 | 2. 021-2025 ПЗУ ИК.pdf | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка |
| 3 | 3. 021-2025 АР ИК.pdf | Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения |
| 4 | 4. 021-2025 КР ИК.pdf | Раздел 4. Конструктивные решения |
| 5 | 4. 021-2025 КР РР ИК.pdf | Раздел 4. Конструктивные решения. Расчетная часть |
| 6 | 5.1 021-2025 ИОС1 ИК.pdf | Подраздел - Система электроснабжения |
| 7 | 5.2 021-2025 ИОС2 ИК.pdf | Раздел 5. Подраздел - Система водоснабжения |
| 8 | 5.3 021-2025 ИОС3 ИК.pdf | Раздел 5. Подраздел - Система водоотведения |
| 9 | 5.4.1 021-2025 ИОС5.4.1 ИК.pdf | Раздел 5. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Книга 1. Тепловые сети |
| 10 | 5.4.2 021-2025 ИОС5.4.2 ИК.pdf | Раздел 5. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Книга 2 Отопление, вентиляция, ИТП |
| 11 | 5.5.1 021-2025 ИОС5.5.1 ИК.pdf | Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи Том 1. Сети связи |
| 12 | 5.5.2 021-2025 ИОС5.5.2 ИК.pdf | Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи Том 2. Автоматизация |
| 13 | 6.1 021-2025-ТХ1 ИК.pdf | Раздел 6. Технологические решения |
| 14 | 6.2 021-2025-ТХ2 ИК.pdf | Раздел 6. Технологические решения |
| 15 | 7. 021-2025 ПОС ИК.pdf | Раздел 7. Проект организации строительства |
| 16 | 8. 021-2025 ООС ИК.pdf | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды |
| 17 | 9. 021-2025 ПБ ИК.pdf | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |
| 18 | 10. 021-2025 БЭ ИК.pdf | Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства |

Порядок заполнения

Часть 1. Техническое предложение

- Разделы 1.1 и 1.2 заполняются развернуто, с пониманием специфики объекта.

- Раздел 1.3 (график): обязательна минимальная таблица, детальный график можно приложить отдельно (MS Project, .pdf) на почту контактного лица.

- Раздел 1.4 (субподрядчики): указать, какие работы планируется выполнять своими силами, какие — с привлечением.

- Раздел 1.5 (МТБ): указать наличие собственной/арендованной техники и ее местонахождение.

Часть 2. Коммерческое предложение

- Раздел 2.1: сводная стоимость работ.

- Раздел 2.2: поэтапная разбивка стоимости (обязательно по всем этапам).

- Раздел 2.3: сметная стоимость за единицу (заполняется построчно по всем видам работ).

- Раздел 2.5 (Примечания и допущения) — важнейший раздел! Указать, какие работы, материалы или затраты НЕ включены в предложение. Отсутствие таких указаний означает, что все работы учтены в полном объеме.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАЯВКЕ

  - Все документы должны быть отсканированы в цветном режиме (если есть печати/подписи).

  - Документы комплектуются в PDF-файлы в следующем порядке:

| № | Имя документа |
| --- | --- |
| 1 | Опись документов |
| 2 | Форма №1. Заявка на участие |
| 3 | Форма №2. Анкета участника |
| 4 | Форма №3. Справка о кадровых ресурсах |
| 5 | Приложение к Форме №3: штатное расписание |
| 6 | Форма №4. Справка о перечне и объемах |
| 7 | Приложение к Форме №4: отзывы и рекомендации |
| 8 | Приложение к Форме №4: фотоматериалы |
| 9 | Форма №5. Технико-коммерческое предложение |
| 10 | Выписка из ЕГРЮЛ |
| 11 | Копии документов о полномочиях руководителя |
| 12 | Карточка предприятия |
| 13 | Иные документы |

  - Имя файла должно содержать наименование участника:

Форма №1. Заявка на участие_Наименование организации.pdf

- ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

  - Все поступившие заявки регистрируются в день получения.

  - Заявки рассматриваются Тендерной комиссией в три этапа:

- Этап 1: Проверка полноты и соответствия формальным требованиям

- Этап 2: Оценка квалификации и ресурсов

- Этап 3: Оценка качества предложения

  - По результатам рассмотрения составляется Итоговый протокол с определением победителя.

- КОНТАКТЫ ДЛЯ ВОПРОСОВ

По всем вопросам заполнения и подачи документов обращаться:

| Контактное лицо | Бабуркин Валерий Александрович |
| --- | --- |
| Должность | Руководитель направления по строительству |
| Телефон | (495) 775-31-10, доб. 2077, моб. +7 (919) 009 41 90 |
| E - mail | VA.Baburkin@npo-nauka.ru |

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Участие в тендере означает полное согласие с условиями, изложенными в Извещении и тендерной документации.

  - Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки.

  - Организатор тендера вправе отказаться от проведения тендера на любом этапе без компенсации расходов участников.